UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

GREENMIFY

GESTÃO DE MUDANÇA

RECIFE

2026

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

Greenmify: Gestão de Mudança

Trabalho apresentado à disciplina de Processos e Requisitos de Software, do curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Pernambuco, como requisito para avaliação da disciplina. Professora: Ivna Cristine Brasileiro Valença

RECIFE

2026

1.  Objetivo: Demonstrar a capacidade do grupo de gerenciar uma mudança de requisito durante o desenvolvimento, analisando seus impactos, atualizando o backlog e mantendo a rastreabilidade entre o requisito original e a alteração. A mudança será implementada na próxima sprint, sem alterar os resultados da Sprint 1.

2. Requisito Original: US07 – Cadastrar produtos agrícolas /  US08 – Cadastrar equipamentos agrícolas.

Descrição: US07 – Como produtor, quero cadastrar meus produtos agrícolas para disponibilizá-los na plataforma. /  US08 – Como produtor, quero cadastrar meus equipamentos agrícolas para disponibilizá-los na plataforma.

Épico 03 – Cadastro e Gerenciamento de Produtos                                                                                               Story Points: 20, 20 /  Origem: Sprint 1

Critérios de aceitação originais: O produtor deve conseguir cadastrar um produto; O produtor deve conseguir cadastrar um equipamento agrícola; O sistema deve solicitar os dados principais de cada cadastro; O sistema deve validar os campos obrigatórios; O item deve ser armazenado após o cadastro.

3. Mudança solicitada: MUD01 – Unificação do cadastro e adição de unidade de medida

Descrição: Unificar as funcionalidades de cadastro de produtos e equipamentos agrícolas em um único processo de cadastro, mantendo os campos específicos de cada tipo. Além disso, será adicionado o campo “Unidade de medida” ao cadastro de produtos agrícolas, permitindo informar como o produto é comercializado ou quantificado, como kg, unidade, caixa, litro ou tonelada.

4. Motivo da mudança: A mudança foi solicitada após a identificação do BUG01, que afeta o cadastro de produtos e equipamentos. Como os dois cadastros apresentam um problema relacionado, decidiu-se unificar o processo para tratar as funcionalidades de forma conjunta. A inclusão da Unidade de medida também permitirá que o produtor informe de forma mais completa como o produto é comercializado ou quantificado.

5. Análise do impacto: A mudança afeta as histórias US07 e US08. Será necessário ajustar a interface para utilizar um único fluxo de cadastro, mantendo os campos específicos para produtos e equipamentos. No caso de produtos, será incluído o campo unidade de medida. Também serão necessários justes no banco de dados  backend e testes. O BUG01 deverá ser corrigido durante a implementação da mudança

6. Decisão do grupo: Aceitar. A mudança está diretamente relacionada ao épico 03,  permite tratar conjuntamente o problema identificado no BUG01 e acrescenta uma informação importante ao cadastro de produtos.

7. Backlog atualizado: As histórias 07 e 08 permanecem registradas no backlog para preservar o histórico e a rastreabilidade, porém passam a estar relacionadas à MUD01.

8. Critérios de aceitação atualizados:

- O produtor consegue cadastrar um produto agrícola;

- O produtor  consegue cadastrar um equipamento agrícola;

- O sistema identifica o tipo de cadastro realizado;

- O sistema apresenta os campos específicos de cada tipo;

- O cadastro de produtos possui o campo Unidade de medida;

- A unidade de medida é armazenada corretamente;

- O sistema valida os campos obrigatórios;

- O BUG01 foi corrigido;

- O cadastro é finalizado corretamente.

9. Rastreabilidade da mudança:

- Épico: E03 – Cadastro e gerenciamento de produtos;

- Histórias: US07 – Cadastrar produtos agrícolas + US08 – Cadastrar equipamentos agrícolas;

- Problema identificado: BUG01 – Erro no cadastro de produtos e equipamentos;

- Mudança: MUD01 – Unificação do cadastro e adição de unidade de medida;

- Implementação: Próxima Sprint

10. Registro da mudança: A MUD01 foi registrada no GitHub como uma mudança de requisito, relacionada à histórias US07 e US08 e ao BUG01.

- Status: To Do

- Implementação: Próxima Sprint

- Épico: E03 – Cadastro  gerenciamento de produtos

11. Alterações realizadas no backlog:

- Unificação do processo de cadastro de produtos e equipamentos;

- Manutenção dos campos específicos de cada tipo;

- Inclusão do campo Unidade de medida no cadastro de produtos;

- Atualização dos critérios de aceitação;

- Relacionamento da mudança com o BUG01;

- Manutenção das histórias US07 e US08 para preservar a rastreabilidade.

12. Resumo: A MUD01 altera o processo de cadastro de produtos e equipamentos, unificando as funcionalidades e adicionando a Unidade de medida aos produtos agrícolas. A mudança está relacionada ao BUG01 e será implementada na próxima Sprint juntamente com sua correção.