UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

GREENMIFY

SPRINT 1

RECIFE

2026

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

Greenmify: Sprint 1

Trabalho apresentado à disciplina de Processos e Requisitos de Software, do curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Pernambuco, como requisito para avaliação da disciplina. Professora: Ivna Cristine Brasileiro Valença

RECIFE

2026

1.  Objetivo: Demonstrar a capacidade do grupo de gerenciar uma mudança de requisito durante o desenvolvimento, analisando seus impactos, atualizando o backlog e mantendo a rastreabilidade entre o requisito original e a alteração. A mudança será implementada na próxima sprint, sem alterar os resultados da Sprint 1.

2. Requisito Original: US07 – Cadastrar produtos agrícolas /  US08 – Cadastrar equipamentos agrícolas.

Descrição: US07 – Como produtor, quero cadastrar meus produtos agrícolas para disponibilizá-los na plataforma. /  US08 – Como produtor, quero cadastrar meus equipamentos agrícolas para disponibilizá-los na plataforma.

Épico 03 – Cadastro e Gerenciamento de Produtos                                                                                               Story Points: 20, 20 /  Origem: Sprint 1

Critérios de aceitação originais: O produtor deve conseguir cadastrar um produto; O produtor deve conseguir cadastrar um equipamento agrícola; O sistema deve solicitar os dados principais de cada cadastro; O sistema deve validar os campos obrigatórios; O item deve ser armazenado após o cadastro.

3. Mudança solicitada: MUD01 – Unificação do cadastro e adição de unidade de medida

Descrição: Unificar as funcionalidades de cadastro de produtos e equipamentos agrícolas em um único processo de cadastro, mantendo os campos específicos de cada tipo. Além disso, será adicionado o campo “Unidade de medida” ao cadastro de produtos agrícolas, permitindo informar como o produto é comercializado ou quantificado, como kg, unidade, caixa, litro ou tonelada.

4. Motivo da mudança: A mudança foi solicitada após a identificação do BUG01, que afeta o cadastro de produtos e equipamentos. Como os dois cadastros apresentam um problema relacionado, decidiu-se unificar o processo para tratar as funcionalidades de forma conjunta. A inclusão da Unidade de medida também permitirá que o produtor informe de forma mais completa como o produto é comercializado ou quantificado.

5. Análise do impacto: A mudança afeta as histórias US07 e US08. Será necessário ajustar a interface para utilizar um único fluxo de cadastro, mantendo os campos específicos para produtos e equipamentos. No caso de produtos, será incluído o campo unidade de medida. Também serão necessários justes no banco de dados  backend e testes. O BUG01 deverá ser corrigido durante a implementação da mudança

6. Decisão do grupo: Aceitar. A mudança está diretamente relacionada ao épico 03,  permite tratar conjuntamente o problema identificado no BUG01 e acrescenta uma informação importante ao cadastro de produtos.

7. Backlog atualizado: As histórias 07 e 08 permanecem registradas no backlog para preservar o histórico e a rastreabilidade, porém passam a estar relacionadas à MUD01.

8. Critérios de aceitação atualizados:

- O produtor consegue cadastrar um produto agrícola;

- O produtor  consegue cadastrar um equipamento agrícola;

- O sistema identifica o tipo de cadastro realizado;

- O sistema apresenta os campos específicos de cada tipo;

- O cadastro de produtos possui o campo Unidade de medida;

- A unidade de medida é armazenada corretamente;

- O sistema valida os campos obrigatórios;

- O BUG01 foi corrigido;

- O cadastro é finalizado corretamente.

9. Rastreabilidade da mudança:

- Épico: E03 – Cadastro e gerenciamento de produtos;

- Histórias: US07 – Cadastrar produtos agrícolas + US08 – Cadastrar equipamentos agrícolas;

- Problema identificado: BUG01 – Erro no cadastro de produtos e equipamentos;

- Mudança: MUD01 – Unificação do cadastro e adição de unidade de medida;

- Implementação: Próxima Sprint

10. Registro da mudança: A MUD01 foi registrada no GitHub como uma mudança de requisito, relacionada à histórias US07 e US08 e ao BUG01.

- Status: To Do

- Implementação: Próxima Sprint

- Épico: E03 – Cadastro  gerenciamento de produtos

11. Alterações realizadas no backlog:

- Unificação do processo de cadastro de produtos e equipamentos;

- Manutenção dos campos específicos de cada tipo;

- Inclusão do campo Unidade de medida no cadastro de produtos;

- Atualização dos critérios de aceitação;

- Relacionamento da mudança com o BUG01;

- Manutenção das histórias US07 e US08 para preservar a rastreabilidade.

12. Resumo: A MUD01 altera o processo de cadastro de produtos e equipamentos, unificando as funcionalidades e adicionando a Unidade de medida aos produtos agrícolas. A mudança está relacionada ao BUG01 e será implementada na próxima Sprint juntamente com sua correção.