UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

GREENMIFY

SPRINT 1

RECIFE

2026

HEITOR JOSÉ GONDIM BRITO

JOÃO GABRIEL GOMES DE SOUSA

JOÃO PEDRO CALAÇA VASCONCELOS

VITOR ARAÚJO PACHECO DE MIRANDA

Greenmify: Sprint 1

Trabalho apresentado à disciplina de Processos e Requisitos de Software, do curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Pernambuco, como requisito para avaliação da disciplina. Professora: Ivna Cristine Brasileiro Valença

RECIFE

2026

Objetivo da Sprint: Desenvolver as funcionalidades básicas de cadastro e gerenciamento de produtos, permitindo que os produtores cadastrem seus produtos, equipamentos, editem suas informações e atualizem sua disponibilidade na plataforma.

Épico selecionado: Épico 3 – Cadastro e Gerenciamento de Produtos

Histórias Relacionadas: US07 – Cadastrar produtos agrícolas, US08 – Cadastrar equipamentos agrícolas, US09 – Editar Produtos, US10 – Alterar disponibilidade.

Capacidade da Sprint: A equipe definiu uma capacidade de 15 Story Points para a Sprint 1. As quatro histórias selecionadas totalizam 15 pontos, estando dentro da capacidade planejada.

| US07 | Cadastrar produtos agrícolas | 20 |
| --- | --- | --- |
| US08 | Cadastrar equipamentos agrícolas | 20 |
| US09 | Editar Produtos | 3 |
| US10 | Alterar disponibilidade | 2 |

Definition of Done: Uma história só pode ir para Done quando...

- Funcionalidade implementada;

- Código revisado;

- Testes realizados;

- Critérios de aceitação atendidos;

- Documentação atualizada;

- Funcionalidade validada pela equipe.

Execução da Sprint: Durante a execução da sprint 1, a equipe iniciou o desenvolvimento das histórias selecionadas e realizou  acompanhamento das atividades pelo quadro do projeto.

- Ocorrência registrada: durante a execução da US07 e da US08, foi identificado um bug relacionado ao cadastro de produtos. O problema foi registrado no GitHub para análise e correção posteriores.

- Acompanhamento: O acompanhamento das histórias foi realizado por meio do quadro da Sprint, utilizando os estados To Do, Doing e Done.

Sprint Review: Durante a Sprint Review, a equipe apresentou as funcionalidades desenvolvidas e verificou o resultado das histórias selecionadas.

| US07 | Cadastrar produtos agrícolas | 20 | Concluída |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | Cadastrar equipamentos agrícolas | 20 | Concluída |
| US09 | Editar Produtos | 3 | Não concluída |
| US10 | Alterar disponibilidade | 2 | Não concluída |

Retrospectiva

- O que funcionou: Houve colaboração entre os membros durante o desenvolvimento; O acompanhamento das tarefas no quadro facilitou a organização.

- O que não funcionou tão bem: Algumas atividades levaram mais tempo do que o esperado; A comunicação entre os integrantes poderia ser mais frequente.

- O que podemos melhorar: A comunicação durante a sprint; Fazer acompanhamentos mais frequentes das tarefas; Planejar melhor a divisão das atividades; Reservar tempo suficiente para testes.

Métricas da Sprint

- Velocity

A Sprint foi planejada com 15 Story Points: US07 = 20 pontos, US08 = 20 pontos, US09 = 3 pontos, US10 = 2 pontos.

Ao final da sprint foram concluídas: US07 e US08

Scory Points Planejados = 45                                                                                                                                        Scory Points Concluídos = 40

Velocity da Sprint 1 = 40 Story Points: A equipe concluiu 40 dos 45 dos pontos planejados, correspondendo a aproximadamente 88,9% do total.

- Burndown

| Momento | Pontos restantes |
| --- | --- |
| Início da Sprint | 45 |
| US07 Concluída | 25 |
| US08 Concluída | 5 |
| Final da Sprint | 5 |